| SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | CADASTRO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE E DO COORDENADOR DO PROJETO | FICHA I |
| --- | --- | --- |

| I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE |
| --- |
| 01 – CNPJ 10598957/0001-35 | 02 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE | 03- Exercício 2019 |
| 04- Endereço Completo AV. VENEZUELA, 110 |
| 05 – Município RIO DE JANEIRO | 06- CEP 20081-312 | 07- UF RJ |
| 08- DDD 21 | 09- FONE 2332-4640 | 10- FAX | 11- E-mail inea@inea.rj.gov.br |
| 12- EA ESTADUAL | 13- Tipo SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS | 14- Data do Registro Jurídico 05/10/2007 |

| II – IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE |
| --- |
| 15- Nome do Dirigente do Órgão ou Entidade CLAUDIO BARCELOS DUTRA | 16- CPF 005603657-48 |
| 17- Cargo ou Função PRESIDENTE | 18- Data da Posse 01/01/2019 | 19- N. ° do RG. 200123275-6 | 20- Órgão Expedidor CREA/RJ | 21- Data 16/08/2012 |
| 22- Fone 21 2332-4640 | 23 - E-mail Inea.gabinete@gmail.com |

| III – IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO |
| --- |
| 24- Nome do Coordenador do Projeto JORGE CHAVES JUNIOR |
| 25- Endereço para correspondência AV. MARECHAL FLORIANO, 45/11º ANDAR, CENTRO |
| 26– Município RIO DE JANEIRO | 27- CEP 20080-003 | 28- UF RJ |
| 29- Fone 21 97452-9561 | 30- E-mail jj.chaves.eng@gmail.com |

31- ASSINATURA

_____________________/___/_____ _____________________________________________________________________ LOCAL DATA ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de haver outro partícipe (ex: um interveniente), deverá ser preenchido um cadastro com a identificação do mesmo.

| SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | PROJETO BÁSICO | FICHA II |
| --- | --- | --- |

01. TÍTULO DO PROJETO APOIO TÉCNICO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

02. TÍPO DE PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LEVANTAMENTO DESAPROPRIAÇÃO PLANO DE MANEJO ELABORAÇÃO REVISÃO PROJETOS/ ESTUDOS ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA CIENTÍFICOS PARA MANEJO DA UNIDADE. PARA CRIAÇÃO DE NOVA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO OUTROS: ________________________________________ AQUISIÇÃO DE BENS COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL OUT OUTROS: _____________________________________________

03. SUMÁRIO EXECUTIVO DO PROJETO O INEA tem como competências empreender ações para a conservação da biodiversidade fluminense, administrar as unidades de conservação (UCs) estaduais e promover e fomentar a restauração da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. A instituição conta com poucos servidores para atender às demandas de implantação e reforma de infraestruturas nas UCs, para que nestas se tenha condições de realizar atividades administrativas e de fiscalização, oferecer atrativos para os visitantes e exercer atividades de pesquisa científica e educação ambiental. Nesse contexto, foram executados, com recursos de compensação ambiental entre 2012 e 2016, os projetos de "Gerenciamento de projetos arquitetônicos e obras para estruturação física das unidades de conservação estaduais do Rio de Janeiro — I a e 2a fases", para apoio técnico ao INEA. Nos dois primeiros contratos, a(s) gerenciadora(s) realizaram, entre outras atividades, acompanhamento e apoio a elaboração de projetos; e à fiscalização de obras de reforma e construção em aproximadamente 20 (vinte) áreas protegidas. Em relação aos projetos executivos, o escopo consistiu em gerenciar os serviços/projetos executados por escritórios de arquitetura, também contratados com recursos de compensação ambiental. Essa metodologia contribuiu para um avanço significativo para a implantação de infraestrutura nas unidades de conservação administradas pelo INEA. O presente projeto trata da contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de acompanhamento de projetos arquitetônicos e de engenharia e apoio à fiscalização de obras, visando atender às unidades de conservação e núcleos recém-criados, que não foram contemplados pelos projetos anteriores e ainda aqueles que possuem projetos e obras ainda não finalizados, conforme o planejamento do INEA.

04. OBJETIVO GERAL DO PROJETO Prover o INEA de meios para dar prosseguimento à implantação e conservação de infraestruturas físicas nas áreas protegidas administradas pelo INEA, de forma que atendam às demandas de gestão, fiscalização e uso público, de acordo com os seus objetivos de criação.

05. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO • Acompanhar os estudos preliminares de arquitetura para reforma e construção de infraestruturas; • Analisar levantamentos, diagnósticos e avaliação da viabilidade de edificações existentes e terrenos; • Elaboração de termos de referência (escopo, diretrizes e serviços), cronogramas, orçamentos e critérios de seleção para execução de obras; • Apoiar tecnicamente à fiscalização de obras; • Apoiar tecnicamente à fiscalização de projetos; • Analisar projetos, planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros elaborados por outras empresas; • Emitir relatórios e demais documentos de acompanhamento.

06. ESCOPO DO PROJETO 6.1 Informações Gerais Serão produzidos 72 (setenta e dois) relatórios consolidados ao longo de 24 (vinte e quatro) meses, composto por Relatórios de acompanhamento, planejamento e custos. As áreas contempladas pelo projeto serão consolidadas de acordo com o planejamento do INEA. No entanto, já foram identificadas ações prioritárias para algumas unidades, tais como: PETP – Parque Estadual dos Três Picos, Núcleos: Paraíso e Salinas; PEC - Parque Estadual do Cunhambebe, Mangaratiba; PEPB - Parque Estadual da Pedra Branca, Núcleos: Pau da Fome; Piraquara e Camorim; PED - Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena; PEIG - Parque Estadual da Ilha Grande, Angra dos Reis; PELAG - Parque Estadual Lagoa do Açu, Campos dos Goytacazes; Vila do Aventureiro: Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul e Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro, Angra dos Reis; APA Bacia do Rio Macacu, Cachoeira de Macacu; APA Macaé de Cima, Nova Friburgo; Horto Florestal São Sebastião do Alto, São Sebastião do Alto; Horto Central Florestal Santos Lima, Santa Maria Madalena; Também há intervenções previstas nas sedes das Unidades de Policiamento Ambiental (UPAm) e demais áreas/ atividades de apoio às UCs (viveiros, hortos, planos de manejo). Todas as demandas que serão objeto desta contratação, são passíveis de programação acordada com a CONTRATADA, desde que sejam justificadas e aprovadas pela comissão de acompanhamento - CTAA (Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação). 6.2 Apoio técnico ao INEA/DIRAM no gerenciamento, coordenação, planejamento e controle dos Projetos Apoio técnico, análise e encaminhamento à aprovação junto à coordenação dos projetos e das obras em execução elou em novas contratações, referentes ao Programa das Unidades de Conservação, através de acompanhamento e apoio nas avaliações, revisões e correções e pareceres técnicos, para subsídios à tomada de decisão; Análise e atualização/adequação dos Projetos e Obras; Elaboração de planos de contratações necessárias à implementação dos Projetos e Obras;

Apoio ao INEA na elaboração de material de divulgação dos trabalhos, e na participação de reuniões, e elaboração de apresentação em "power-point", execução das pautas e atas de reuniões; Fornecimento de informações técnicas e administrativas para os projetos e obras. Apoio técnico no acompanhamento e avaliação do controle e sustentabilidade ambiental sobre a execução das obras, devendo considerar a proteção de corpos d'água, da vegetação marginal e a utilização de metodologias que visem minimizar os impactos ocasionados durante a execução das obras. A seguir, são apresentados os principais cuidados para proteção do meio ambiente, a serem observados e comunicados a CTAA, no decorrer das intervenções propostas, para devidas providências, não se detendo somente a estes: Nas operações de limpeza, minimizar toda e qualquer supressão a camada vegetal; Não é permitida a queima do material removido; Evitar bota-fora próximo às margens dos corpos hídricos; Utilização de bota-fora licenciado; Transporte com manifesto de resíduos; Impedir movimentos de terra, restos de materiais, erosão às margens evitando que se misturem ao corpo hídrico; Uso de matérias-primas e coeficientes; Gerar mínimo de resíduos e contaminação durante a execução dos serviços; Utilizar mínimo de terreno e integrar-se ao ambiente natural; Não provocar e reduzir impactos no entorno - paisagem, temperaturas e concentração de calor, sensação de bem-estar; Evitar, minimizar e controlar as emissões dos veículos e equipamentos e as emissões de poeira, odores e bioaresóis durante o recebimento e a descarga; Utilizar pavimentos que viabilizem a infiltração das águas no solo. Análise periódica dos recursos disponibilizados e avaliação da previsão de faturamentos; Elaboração de relatórios gerenciais com o progresso físico dos projetos e obras, especificando o mês de referência, denominação de cada projeto e obra, número do contrato e nome da contratada responsável pela sua execução, metas físicas, quantitativos realizados no mês de referência e acumulados, quantitativos previstos na programação inicial do contrato e nas programações atualizadas, tudo em conformidade com os indicadores definidos para fins de controle, e comentários sobre o andamento dos serviços; fazendo referência sobre o desempenho da contratada; Acompanhamento do progresso financeiro de cada empreendimento, apresentados no relatório de controle de custos, especificando o mês de referência, denominação da obra, número do contrato e nome da contratada responsável pela sua execução, valores realizados no mês de referência e acumulados, valores previstos na programação inicial do contrato e nas programações atualizadas; Auxílio técnico- administrativo ao gerenciamento dos Projetos; Apoio em pesquisas de preço junto aos fornecedores e consolidação dos orçamentos e prestações de conta junto a fonte dos recursos; Apoio técnico na execução de projetos para captação de financeiros junto à CCA, elaboração de termos de referência (escopo, diretrizes e serviços), cronogramas, orçamentos e critérios de seleção para execução de projetos e obras.

6.3 Apoio ao desenvolvimento do relacionamento técnico e administrativo com as demais instituições envolvidas Acompanhamento das atividades referentes à comprovação dos gastos realizados; Apoio a CTAA na elaboração das respostas elou pareceres técnicos, referentes as pendências demandadas pelas instituições envolvidas na execução dos mesmos e na preparação da documentação necessária ao relacionamento com os órgãos envolvidos; Apoio na elaboração de procedimentos para comprometimento, empenho, faturamento e solicitação de recursos. 6.4 Apoio à Supervisão de Obras Apoio na coordenação da interface projetos/obras sugerindo as alterações de projeto, incluindo elaboração de parecer técnico, quando necessário, em decorrência de obstáculos de construção detectados, ou em benefício do INEA, desde que venha gerar economia financeira, sem prejuízos a funcionabilidade da obra. Essas alterações, quando propostas, estarão sujeitas a aprovação do CTAA; Organizar, manter e aprimorar um conjunto de normas e procedimentos voltados à execução das obras, de forma que sejam observados os critérios de qualidade, custos e prazos previstos para a conclusão das obras; Análise periódica e comparativa dos serviços executados e a executar de modo a manter, permanentemente atualizadas as previsões globais, de quantidades, custos e prazos, identificando previamente prováveis ocorrências de desvios e registrando sempre por itens de obra; Identificação dos desvios entre o planejado e o executado em relação aos indicadores adotados para controle das intervenções previstas; Encaminhamento das Notas de Serviços, elaboradas pelas Empreiteiras, à Fiscalização do INEA para aprovação; Auxiliar a CTAA na elaboração da medição e quantificação dos serviços executados e tecnicamente aprovados, de acordo com o contrato de execução das Empreiteiras. Medições estas, devidamente justificadas, acompanhadas da memória de cálculo detalhada, e relatório fotográfico a qual deverá ser entregue à CTAA que supervisionará os trabalhos da CONTRATADA. A medição deverá ser processada seguindo as especificações vigentes, sendo que, no caso de serviços não passíveis de quantificação acaso indicados em projeto, deverão ser executadas medições segundo critérios acertados com o CTAA; Verificação do cumprimento das exigências técnicas e apresentação nos relatórios mensais um histórico das ocorrências e dos atendimentos relacionados aos transtornos causados pela obra; Avaliação do desempenho das Empreiteiras na execução das obras e serviços. Caso ocorra a não conformidade com os Projetos Executivos, caberá a CONTRATADA acionar a Fiscalização do INEA; Proposição de medidas a serem tomadas para cumprimento dos cronogramas de execução e demais dispositivos contratuais, assim como para a recuperação dos eventuais atrasos que possam surgir durante o andamento das obras. 6.5 Produtos Os produtos mensais serão compostos por 3 relatórios (Relatório de Acompanhamento, Relatório de Planejamento, Relatório de Custos), de acordo com o definido no item 14, contendo todo desenvolvimento, planejamento e controle de custos dos serviços, produtos e demais documentos pertinentes aos serviços. Estes relatórios deverão ser concluídos e emitidos ao final de cada mês a partir do 1º mês, seguindo as etapas de 30 dias estabelecidas no cronograma e terão a finalidade de permitir o acompanhamento sistemático das atividades realizadas no período, contendo uma descrição resumida do realizado no período, cronograma físico-financeiro (subdividido por projetos específicos) com as percentagens do realizado e do previsto para o período, considerações sobre fatos ocorridos e correspondências. As atividades que compõem os relatórios referem-se às atividades de apoio técnico à DIRAM/INEA, envolvendo os serviços executados pelas Projetistas e Empreiteiras contratadas para a implantação das obras de infraestrutura das UCs e informações relevantes, do respectivo período, e serão emitidos com frequência mensal.

6.5.1 Relatório de Acompanhamento Informações de controle e gerenciamento, com a identificação, por projeto elou obra, do andamento dos serviços e dos desvios em relação às metas físicas e financeiras, com sugestões de medidas corretivas para sanar os desvios; Informações sobre o progresso das atividades desenvolvidas; Registro da documentação trocada no relacionamento do INEA com os órgãos envolvidos, inclusive atas de reunião; Registro da emissão dos novos documentos e evolução da memória técnica, administrativa e legal do Programa; Registro resumido das ocorrências de maior relevância no período; Apoiar a CTAA na execução do registro diário, no livro de ocorrência, citando e comentando os serviços básicos executados em cada frente de trabalho, a equipe e equipamentos utilizados, seus acréscimos, reduções, condições meteorológicas e qualquer outro fato que tenha influência sobre a marcha de execução dos serviços, bem como, as decisões tomadas na condução dos serviços; Registro e informações sobre o cumprimento das normas relativas à segurança e medicina e segurança do trabalho pelas construtoras; Verificação da adequação dos equipamentos de proteção individual dos funcionários das Empreiteiras, e dos demais elementos utilizados para a segurança da obra; Auxílio na liberação do início dos serviços em cada "frente" controlando a sua execução de acordo com os prazos estabelecidos no Plano de Execução das Obras; Acompanhamento junto às Empreiteiras com relação às licenças municipais para execução das obras e das licenças ambientais emitidas pelo órgão de competência; Oferecimento de críticas visando adequar pontos críticos a partir de oportunidades de melhoria; Registro fotográfico das inspeções locais, das vistorias técnica ou da realização das obras, visando demonstrar a evolução das atividades e serviços em execução no período; 6.5.2 Relatório de Planejamento Elaboração do planejamento inicial para implantação das obras de infraestrutura das UCsAnálise e contínua atualização/adequação dos projetos e obras; Informações sobre o contrato das empresas executoras, compreendendo o planejamento e controle da evolução dos projetos e obras; Informações sobre as iniciativas de compatibilização das ações previstas no Programa com outros projetos e programas que atuem na área contemplada; Registro gráfico do progresso das obras, apontando o avanço físico e financeiro no período, com base em dados secundários (fornecido pelas Supervisoras); Registro e indicação das principais críticas oferecidas no período acerca da adequação de pontos críticos e oportunidades de melhoria; Elaboração dos critérios de medição. 6.5.3 Relatório de Custos Acompanhamento dos contratos e firmados, envolvendo o desenvolvimento financeiro e contábil, análise dos recursos disponibilizados e avaliação da previsão de faturamentos, de forma a subsidiar novas liberações financeiras; Encaminhamento das Notas de Serviços, elaboradas pela Empreiteira, à CTAA para aprovação; Análise do orçamento de referência dos investimentos dos contratos para implantação da infraestrutura das UCs; Apoio aos procedimentos de pagamento dos produtos e medições relacionadas às obras em referência; Registros gráficos da evolução financeira dos contratos das obras em referência; Registro e indicação das críticas oferecidas no período que visaram adequar pontos críticos e oportunidades de melhoria. Os relatórios serão apresentados preliminarmente em forma de minuta, para análise e comentários, impressos no formato A4 e os desenhos em formato A1 ou A3, desde que legíveis. Deverão ser apresentadas em 1 (uma) via impressa e em 1 (uma) via digital. Elaborado os comentários da CTAA, todas as correções ficarão por conta da CONTRATADA e versão definitiva se dará após a aprovação de todas as correções solicitadas pela CTAA e se constituirá de 3 (três) vias impressas e 3 (três) vias em meio digital, constando os arquivos editáveis e em pdf. E deve ser encaminhada uma via ao CONTRATANTE.

07. ENQUADRAMENTO LEGAL As unidades de conservação de proteção integral em questão estão inscritas no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente e, portanto, estão aptas a receber benefícios oriundos da Compensação Ambiental (SIO do Art. Ilda Resolução CONAMA 371/2006). Além disso, as atividades aqui propostas se enquadram na legislação vigente, através da implantação dos segmentos prioritários dos planos de manejo (Art. 36 da Lei 9.985/2000, Inciso II do Art. 33 do Decreto 4.340/2002).

ANÁLISE DA SITUAÇÃO

08. Localização e contexto A publicação da Lei Estadual Nº 5101, de 04 de outubro de 2007, que dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do Ambiente – INEA reflete a necessidade de estruturação física e tecnológica do órgão em decorrência das competências que lhe foram atribuídas, a fim de executar as políticas estaduais de proteção do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais. O Estado do Rio de Janeiro vem, ao longo dos últimos anos, implementando um sistema de gestão que visa à estruturação e ampliação das áreas de preservação e conservação, com a criação de novas Unidades de Conservação e a construção de novas sedes e núcleos com o intuito de proporcionar um suporte operacional para a gestão das Unidades. Portanto, o projeto abrange as Unidades de Conservação sob a administração do INEA e visa aperfeiçoar as prerrogativas operacionais, ambientais e oferecer segurança para seus funcionários e usuários, tendo em vista que em as infraestruturas físicas necessitam de reparo devido a ação de intempéries ou por alterações de demanda de utilização dos espaços.

09. Análise da situação atual e situação proposta SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA O INEA atualmente conta com poucos servidores com formação específica para desenvolver o trabalho de implantação das estruturas físicas nas áreas protegidas. Os projetos executivos têm sido elaborados por diversos escritórios e avaliados pela gerenciadora contratada. As Unidades funcionam com alguma infraestrutura, porém ainda deficiente, alguns Projetos e Obras já elaborados ou em elaboração, porém com necessidade de verificação da qualidade e pertinência. Com a contratação dos serviços para Apoio Técnico à Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro, pretende-se por à disposição do INEA apoio técnico necessário para a implantação das estruturas físicas nas áreas protegidas e otimizar o tempo investido no acompanhamento dos contratos, aprovação dos projetos, aceitação das obras e liberação das medições e pagamentos, mantendo-se a alta qualidade dos serviços contratados e o prazo de execução. Possibilitará o pleno funcionamento das Unidades, sejam elas usadas como áreas de recreação, sobrevivência e sustentação de famílias tradicionais, ou palco de pesquisas, demonstrando benefícios sociais, culturais e econômicos, que devem estar na pauta de instituições públicas e privadas e demais estratégicas globais de preservação da sóciobiodiversidade.

10. Vulnerabilidade do projeto A obediência às diretrizes, normas, metodologias e especificações têm como proposta, a qualificação dos serviços de apoio técnico, com objetivo de reduzir a vulnerabilidade durante a execução dos serviços contratados, facilitando os ajustes necessários e redução na probabilidade de riscos na aplicação dos recursos.

| 11. MATRIZ DE PLANEJAMENTO |
| --- |
| Objetivo Geral | Objetivos Específicos | Metas/ Resultado esperado | Atividades | Indicadores de Desempenho |
| Prover o INEA de meios para dar prosseguimento à implantação e conservação de infraestruturas físicas nas áreas protegidas administradas (pelo INEA), de forma que atendam às demandas de gestão, fiscalização e uso público, de acordo com os seus objetivos de criação. | Contratação de empresa consultora de prestação de serviços de assistência técnica para Apoio Técnico à Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro. | Redução no tempo investido para acompanhamento dos contratos, aprovação dos projetos, aceitação das obras e liberação das medições e pagamentos. Aumento na qualidade dos projetos e obras objetivando a melhoria de desempenho e prazo de execução. | Apoio técnico, análise e encaminhamento à aprovação junto a coordenação dos projetos e das obras em execução e/ou em novas contratações, referentes ao Programa das Unidades de Conservação, através de acompanhamento e apoio técnico/administrativo ao INEA, nas avaliações, revisões e correções e pareceres técnicos, para subsídios à tomada de decisão. Emissão de três relatórios mensais para acompanhamento do andamento dos serviços e custos, e planejamento. Tais informações constantes nos relatórios subsidiarão as tomadas de decisão e o desenvolvimento de projetos complementares necessários a perfeita funcionalidade das Unidades de Conservação | Execução dos serviços contratados, com qualidade e atendimento aos prazos estabelecidos. Acompanhamento dos cronogramas físicos e financeiros |

12. METODOLOGIA

Estimativa da demanda do INEA, conforme planejamento. Definição de produtos a serem entregues, conforme demanda do INEA. Definição das atividades a serem desenvolvidas; Definição de profissionais para produção dos produtos e desenvolvimento das atividades; Definição de prazos; Definição de custos dos componentes do projeto; Elaboração de cronograma físico-financeiro; Elaboração de projeto para captação de recursos; Elaboração de termo de referência para contratação; Acompanhamento da seleção da gerenciadora; Fiscalização das ações e produtos da gerenciadora.

13. PLANEJAMENTO PARA SUSTENTABILIDADE

Recursos oriundos da cobrança de medidas compensatórias, convénios e parcerias. Implantação de infraestruturas de ordenamento de visitação, recreação, interpretação, educação e pesquisa científica, estimulando o desenvolvimento do turismo em bases sustentáveis

14. ORÇAMENTO E PESQUISA DE PREÇOS

Com base no histórico da carga de trabalho e Hh (homem-hora) dos profissionais que realizaram com eficácia os serviços anteriores e similares ao pleiteado para a produção dos produtos já mencionados, segue o resumo dos produtos com seus respectivos valores. PLANILHA DE CUSTO ITEM SERVIÇO/PRODUTO UNID. QUANT. Total para 12 meses 1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 1 12 2.477.769,26 2 RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO 1 12 1.115.913,85 3 RELATÓRIO DE CUSTOS 1 12 994.778,50 ISS 3,00% 137.653,85 TOTAL SEM ISS 4.450.807,75 TOTAL GLOBAL 4.588.461,60

15. CONTRAPARTIDAS DO PROPONENTE

Acompanhamento técnico pelo INEA, em especial de sua equipe de técnicos, no que tange às estratégias de planejamento a serem adotadas; Informações técnicas pertinentes ao escopo do projeto que possam contribuir para elaboração de produtos e tomadas de decisão mais rápidas e precisas.

16. ARRANJO INSTITUCIONAL

ORGANIZAÇÃO PRINCIPAIS FUNÇÕES NO PROJETO INEA Proponente e supervisor Instituição contratada Executor e fornecedor

17. HABILITAÇÃO TÉCNICA

A consultora contratada estará subordinada ao INEA e deverá possuir em seu corpo técnico, um Coordenador (Engenheiro Civil Sr. ou Arquiteto Sênior) de mais de 15 anos em gerenciamento de empreendimentos similares com ênfase em gestão ambiental, e dois Engenheiros Civis, por frente de obra, todos devidamente registrados nos seus respectivos conselhos, com experiência comprovada;

| 18. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE |
| --- |
| Nome | Função | Telefone | E-mail |
| JORGE CHAVES JUNIOR | Diretor da DIRAM e Coordenador do Projeto | 21 23325300 21 97452-9561 | jj.chaves.eng@gmail.com |

19- ASSINATURA

___/___/___ __________________________________________________ ____________________________________________________ DATA NOME DO COORDENADOR DO PROJETO ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

# Text boxes

LIMITES DA UC

DEMARCAÇÃO

CERCAMENTO

SINALIZAÇÃO

OBRAS

CONSTRUÇÃO DE  _____________________________

REFORMA DE _________________________________

OUTROS: _____________________________________